|  |  |
| --- | --- |
| **Proje Adı:** | FreeFeast |
| **Proje Açıklaması:** | Gluten İntoleransı, Çölyak hastalığı ve belirli yiyeceklere alerjisi olan insanlar için restoran bulma, filtreleme, işletmeler hakkında blog yazma ve tavsiye verme, puan verme platformu. |
| **Proje Takım Üyeleri:** | * Proje Yöneticisi: Muhammed Melih Yıldız * Sistem Analisti: Cemre Mısra Hışıl * Arayüz/Grafik Tasarımcı: X1 * Yazılımcı: X2 * Test Uzmanı: X3 |
| **Proje Gerekçesi** | Hastalığı ve yemek alerjileri olan insanlar için restoranları filtreleyen, harita üzerinde gösteren bir uygulamanın bulunmaması.  Hastalığı ve Alerjileri olan bireylerin gönül rahatlığıyla yemek yiyecek güvenilir restoranları bulamaması.  Hastalığı ve alerjileri olan bireylerin alerjilere karşı hassasiyet sahibi restoranlar için yazılan blog ve yorumların sosyal medya sitelerinde dağınık bir şekilde var olmasından dolayı bu gönderilerin varlığından haberdar olamaması. |
| **Son Ürün Açıklaması** | Harita  - Uydu görüntüsü  -Restoran pop-ları  - Arama butonu  -Filtrele butonu   * Seçilebilir Filtreler   Restoran Profilleri  -Restoran fotoğrafı  -Restoran açıklaması  -Restoran yorumları  -Restoran Menüsü  Profilim  -Yemek Tercihlerim  -Kaydedilen Restoranlar  -Bloglarım  Ana Sayfa   * Gözat Ekranı * Popüler yazarların blogları ve yorumlarını içeren akış * Arama butonu * Takip edilenler * Takip edilen yazarların blogları ve yorumlarını içeren akış |
| **Proje Amaçları** | Hastalık ve alejilere sahip insanların restoran bulmalarını kolaylaştırması.  Hastalık ve alerjilere sahip insanların bu restoranlar hakkında yazılar yayınlayarak birbirleriyle bağlantı oluşturması.  O şehre turistik gezi yapan hastalık ve alerjilere sahip insanların yerel lezzetlerin glutensiz ve alerjensiz versiyonlarını yiyebilmesi.  Hastalık ve alerjilere sahip insanların restoranları puanlayabilmesi bu şekilde insanların bilgi edinmesi ve restoran sahiplerinin feedback alması.  Bu hassasiyete sahip restoranların müşterilerini onlar için yemeklere sahip olduğunu bilgilendirebilmesi. |
|  |  |
| **Proje Kabul Kriterleri** | Bütçe: 913.000-1.000.000 TL  Süre: 22-24 Hafta  Kullanılabilirlik Testi: %95  Fonksiyonellik Testi: %95  Güvenlik Testi: %99  Teknoloji Zaman Uygunluğu: %100 |
| **Kısıtlamalar:** | - Projede bulunan ekip üyeleri fazla mesai veya acil durum çağrılarını desteklemelidir.  - Proje ekip çalışanları tarafından benimsenmelidir.  -Yapılacak olan reklam ve tanıtımların gerekli yerlere ulaşması |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe:** | **Bütçe Tahmini:** | 913.000TL |
|  |  |
| **Maksimum İzin Verilen:** | 1.000.000 TL |
| **Proje Süresi:** | **Süre Tahmini:** | 22 Hafta |
| **Maksimum İzin Verilen:** | 24 Hafta |

|  |  |
| --- | --- |
| **Varsayımlar:** | -Yapılan reklam ve tanıtma girişimlerinin olumlu sonuç vermesi  -Proje ekibinin her aşamada motive olması  - Sistem kurulduktan sonra izlenebilirlik (kontrol) için takibinin yapılmasını sağlaması  -Kullanıcıların uygulama yorumları ve eleştirileri |
| **Temel İş Paketleri:** | **Proje Başlatma:** Mevcut olan benzer operasyonlar incelenmiş ve ekip ile beyin fırtınası yapılmıştır.  **Planlama:** Gant şeması ve iş kırılımı hazırlanmış hangi adımların takip edileceği kararlaştırılmıştır.  **Yürütme**  **İzleme ve Kontrol: Y**apılan çalışmalar izlenip kontrol edilmelidir.  **Geliştirme:** Hatalar giderilmelidir.  **Uygulama:** Uygulamaya hazır proje |
| **Riskler:** | -Yeni bir girişim olduğu için insanların uygulamayı benimsememesi  -Uygulama kullanımında yaşanabilecek zorluklar  -Harita özelliğini hedeflenen şekilde entegre edememe  -IOS, Andorid vb. altyapılara uyum sağlayamama |